附件3

京唐智慧港2020年度财政专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。本部门年度预算安排的专项项目总量为11个，资金总量为1622.63万元。其中年初预算安排1506.11万元；上年结转资金116.52万元，本年结转资金124.70万元。省市区预算安排资金为1506.11万元，结转资金124.70万元，项目数量为11个，无中央专项转移支付资金。

我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，资产覆盖率符合文件对本单位的要求。项目申报时间、格式和质量都符合财政局要求。通过建立完善的制度体系和运转流程，单位整体支出的效率性都有效增强，切实提升了整体支出效益，有力的推动了各项工作发展，实现部门预算管理总体目标。

（二）具体情况。本部门项目共计11个。

1. 投资促进服务经费。

安排规划环评经费及招标代理费用，用于开展三女河区域（15平方公里）的规划环评影响评价。为确保工作正常开展，2020年规划环评经费预算批复金额为151.50万元，实际支出为135.934万元，均为高新区财政拨款。产出指标为规划环评影响评价完成情况，预计指标值是，实际完成值是，设定依据为按照上级标准；效益指标为验收通过率，预计指标值100%，实际完成值100%，设定依据为上级文件标准。

- 京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款。

用于修建北京路（部分路段）三水一路及路灯工程，工程验收合格投入使用，实现机场路与园区连通。为企业和居民生产生活提供有利保障。2020年京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款预算批复金额为467.01万元，实际支出为467.01万元，均为高新区财政拨款。产出指标为资金支付时效，预计指标值95%，实际完成值100%；效益指标为机场路与园区连通率，预计指标值90%，实际完成值95%，设定依据为工作计划。

- 京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款。

本项目是用于修建通州道二期三水一路及路灯工程，工程验收合格投入使用，实现机场路与产业园区的链接，打造良好营商环境，为产业项目生产生活提供有利保障。2020年京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款预算批复金额为532.99万元，实际支出为532.99万元，均为高新区财政拨款。产出指标为资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%；设定依据按合同支付；效益指标为打通机场路与产业园区的链接，预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为工作计划。

4.经十八路30米道路工程。

用于经十八路30米道路工程及其相关费用，等竣工结算后按合同规定支付资金。2020年度经十八路30米道工程路预算批复金额为26.05万元，实际支出为26.05万元，均为高新区财政拨款。经十八路30米道路工程产出指标为于2020年12月31日顺利竣工通行，指标值为是，实际完成值为是；效益指标为资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，设定依据为施工合同。

5.经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费

经十八路、经十二路路灯箱变正常通电后，按合同约定支付部分余款及工程质保金。2020年度经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费预算批复金额为1.80万元，实际支出为1.80万元，均为高新区财政拨款。产出指标为通过验收的工程量占总工程量的比率，预算指标值为大于95%，实际完成值为100%；满意指标为满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，预算指标值为大于90%，实际完成值为95%。

6.路灯及信号灯电费。

2020年，突发其来的疫情，让全区进入了防控。重要敏感节多，政法委高重视，成功应对了各种风险的挑战，平稳度过了所有敏感节点，社会大局持续稳定。保障经十八路、通州道、北京路等路灯正常使用，保障交通信号灯等正常使用。2020年度路灯及信号灯电费预算批复金额为3万元，实际支出为0.80万元（含上年结转0.21万元）均为高新区财政拨款。产出指标为供电箱变个数，预计指标值为3个，实际完成值为3个，设定依据为河北省城市照明管理规定；满意度指标为群众对上下班安全满意率，预计指标值为大于95%，实际完成值100%，设定依据为人民群众满意情况。

7.京唐智慧港开发建设指挥部租赁费。

用于支付京唐智慧港开发建设指挥部办公场地2020-2021年房屋租赁费。追加预算100万元，实际支出为100万元，均为高新区财政拨款。产出指标为时间节点支付资金，预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为合同约定；效益指标为能够长期较好地开展工作、展映、展播、展示，长期满足对办公场所的需求。预计指标值为是，实际完成值为是，设定依据为往年工作经验。

8.京唐智慧港523、525线路切改工程。

依据唐山高新区党工委会议纪要【2020】12号文件，对辖区内的523、  525线路进行切改。项目总投资230.34万元，其中工程费190.68万元，其他费用39.66万元，需安排进度款70万元。追加预算46.36万元，实际支出为45万元，结转1.36万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率，预计指标值为100%，实际完成值为100%，设定依据为施工合同；效益指标为保障企业正式用电，促进项目落地，预计指标值是，实际完成值是，设定依据为工作经验。

9.京唐智慧港项目现场及指挥部提升改造经费。

迎接项目观摩现场布置、指挥部挂图作战。追加预算15.81万元，实际支出为15.81万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按照时间节点完成现场布置及图版制作。预计指标值是，实际完成值是%，设定依据为合同约定；效益指标为迎接项目观摩活动圆满完成，预计指标值是，实际完成值是，设定依据为工作经验。

10.京唐智慧港周边环境提升改造费用。

为贯彻落实“三创四建”活动要求及管委会安排部署，打造良好营商环境，对周边环境进行提升改造更换广告牌匾及维修费。追加预算17.37万元，实际支出为17.37万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按时间节点更换广告牌匾，预计指标值是，实际完成值是；效益指标为京唐智慧港周边环境有所提升，预计指标值是，实际完成值是。设定依据为往年工作经验。

11.京唐智慧港规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设。

京唐智慧港规划建设展示中心LED视频显示屏及激光投影沙盘制作。追加预算38.85万元，实际支出为38.85万元，均为高新区财政拨款。产出指标为按合同约定验收合格的沙盘质量占总质量的比率，预计指标值为100%，实际完成值为100%；效果

指标值为提高城市品质，增强城市时代感，预计指标值是，实际指标值是，设定依据为往年工作经验。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.加强组织领导。按照区财政局安排部署，我单位近期开展绩效评价工作，明确由财务主管领导专门负责此项工作。具体工作由财务处牵头，组织、协调和监督落实此项工作。

2.制定实施方案。为推进绩效管理工作有效开展，根据上级有关规定和要求，由相关处室沟通、对接，制定绩效管理工作实施方案，对本部门项目进行简要介绍并自评，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）组织实施

1.稳步推进工作。按照唐高财【2020】62号《关于做好2020年各部门绩效自评工作的通知》文件，2020年计划评价项目11个，共计金额1266.23万元，实际完成绩效评价项目11个，经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）分析评价

1.投资促进服务经费

（1）产出指标。规划环评影响评价按时完成，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

2.京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款

（1）产出指标。资金支付时效，预期指标90%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。机场路与园区连通率预期指标为90%，实际完成值为100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

3.京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款

（1）产出指标。资金及时支付率，预计指标值为95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。打通机场路与产业园区的链接，预计指标值为是，实际完成值为是，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为90%，实际完成值为95%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

4.经十八路30米道路工程。

（1）产出指标。于2020年12月31日顺利竣工通行，指标值为是，实际完成值为是，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。群众满意度预期指标为95%，实际完成值为100%，自评得分为10分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

5.经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费

（1）产出指标。通过验收的工程量占总工程量的比率，预算指标值为大于95%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。验收合格率的预期指标的95%，实际指标值100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。为满意和较满意的人数占全部调查人数的比率，预算指标值为大于90%，实际完成值为95%，自评得分为5分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值100%，自评得分为10分。

6.路灯及信号灯电费

（1）产出指标。为供电箱变个数，预期指标80%，实际完成值为100%，自评得分为50分。

（2）效益指标。保障经十八路、通州道、北京路等路灯正常使用，保障交通信号灯等正常使用。预期指标80%，实际完成值为100%，自评得分为30分。

（3）满意度指标。服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。

（4）预算执行率。预算指标为100%，实际完成值43%，自评得分为5分。

7.京唐智慧港开发建设指挥部租赁费

（1）产出指标50分，为时间节点支付资金，预计指标值为是，实际完成值为是，评价得分50分

（2）效益指标30分，为能够长期较好地开展工作、展映、展播、展示，长期满足对办公场所的需求。预计指标值为是，实际完成值为是，评价得分30分

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。

（4）预算执行率10分，该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。评价得分10分

8.京唐智慧港523、525线路切改工程

（1）产出指标50分，为按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率，预计指标值为100%，实际完成值为100%，评价得分50分。

（2）效益指标30分，为保障企业正式用电，促进项目落地，预计指标值是，实际完成值是，评价得分30分

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。

（4）预算执行率10分，该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。评价得分10分

- 京唐智慧港项目现场及指挥部提升改造经费

（1）产出指标50分，为按照时间节点完成现场布置及图版制作。预计指标值是，实际完成值是%，评价得分50分

（2）效果指标30分，为迎接项目观摩活动圆满完成，预计指标值是，实际完成值是，评价得分30分

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，自评得分为9.5分。评价得分10分

（4）预算执行率10分，该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%。评价得分10分

10.京唐智慧港周边环境提升改造费用

（1）产出指标50分，为按时间节点更换广告牌匾，预计指标值是，实际完成值是，评价得分50分

（2）效果指标30分，为京唐智慧港周边环境有所提升，预计指标值是，实际完成值是，评价得分30分

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，评价得分9.5分。

（4）预算执行率10分，该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分10分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优秀。评价得分10分

11.京唐智慧港规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设

（1）产出指标50分，为按合同约定验收合格的沙盘质量占总质量的比率，预计指标值为100%，实际完成值为100%，评价得分50分。

（2）效果指标30分，为提高城市品质，增强城市时代感，预计指标值是，实际指标值是，评价得分30分。

（3）满意度指标10分，服务对象满意度预期指标为80%，实际完成值为95%，评价得分9.5分。

（4）预算执行率10分，该项目资金拨付审批程序完善，资金合理合法运用，做到了专款专用、落实使用到位，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分率为90%，该项指标绩效等级为优秀。评价得分10分。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

本部门全部项目评价总数为11个，项目评价指标数均为优，评优率为100%、评良率为0、评中率0、评差率0。

- 部门整体绩效目标的完成情况。

在区财政局的正确领导下，按照年初签订的绩效考核指标任务，充分调动和发挥领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行相关职责，细化任务明确责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我单位绩效评价为优等级的项目有：11个。

1.投资促进服务经费

对编入预算的投资促进服务经费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。

2.京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款。

对编入预算的京唐智慧港北京路（部分路段）剩余工程款完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

3.京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款

对编入预算的京唐智慧港通州道二期（纬一路二期）剩余工程款

完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：为开发大建创造条件，加快招商引资。

4. 经十八路30米道路工程。

对编入预算的经十八路30米道路工程完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：加快工作进度，尽快形成网框架和市政配套服务体系，为下一步大开发大建设创造条件，加快招商引资。

5.经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费

对编入预算的经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

6.路灯及信号灯电费。

对编入预算的路灯及信号灯电费完成情况自评分数为94.5分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

7.京唐智慧港开发建设指挥部租赁费。

对编入预算的京唐智慧港开发建设指挥部租赁费完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

8.京唐智慧港523、525线路切改工程

对编入预算的京唐智慧港523、525线路切改工程项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：加大招商引资力度，加快引进一批体量大、带动能力强的大项目、好项目，为京唐智慧港的整体开发建设补短板、增后劲。

9.京唐智慧港项目现场及指挥部提升改造经费

对编入预算的京唐智慧港项目现场及指挥部提升改造经费项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：积极寻找合作伙伴，维护社会稳定，积极稳妥推进新型社区建设。

10.京唐智慧港周边环境提升改造费用

对编入预算的京唐智慧港周边环境提升改造费用项目完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：打造良好硬伤环境，对周边环境进行提升改造，提高工作效能，提升服务水平。

11.京唐智慧港规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设

对编入预算的京唐智慧港规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设完成情况自评分数为100分，评价为优。下一步改进措施：督促施工单位加快施工建设，严格按照建设标准及规范，高质量、高标准的完成。

今后我们将不断学习借鉴其他县区的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。还要充分利用各种方式方法，广泛宣传绩效管理政策，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大绩效管理的社会影响，有效引导社会各界主动了解、支持绩效管理，使社会公众都来了解支持绩效管理工作。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各处室逐步树立了绩效理念。对绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目索要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2、支出结构得到优化。项目开展与绩效评价相结合，一方面有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发展更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方法，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

附件：1.2020年高新区部门绩效自评情况统计表

2.部门预算项目绩效自评表（2020年度）

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年高新区部门绩效自评情况统表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填报单位：京唐智慧港 |  |  |  |
| 统计内容 |  | 应评价数 | 已评价数 |  |  |  |  |
| 预算项目数量（个） |  | 11 | 11 |  |  |  |  |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区级资金 |  | 1506.11 |  |  |  |  |
| 评价项目 |  |  | 其中：优（90分以上） |  | 11 |  |  |
|  |  |  | 良（80分-90分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 中（60分-80分） |  |  |  |  |
|  |  |  | 差（60分以下） |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 |  | 投资促进服务 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  | 预算数： |  | 151.50 |  | 到位数： |  | 135.93 |  | 执行数： |  | 135.93 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 151.50 |  | 其中：财政资金 |  | 135.93 |  | 其中：财政资金 |  | 135.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  | 按照上级统一要求，完成规划环评报告编制工作。 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务。 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作完成效率 |  |  |  | 90% |  | 80% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意率 |  |  |  | 90% |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 做好京唐智慧港招商引资的对外宣传，协同有关部门做好京唐智慧港项目招商、投资洽谈等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 京唐智慧港北京路剩余工程款 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 467.01 |  | 到位数： |  | 467.01 |  | 执行数： |  | 476.01 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 467.01 |  | 其中：财政资金 |  | 467.01 |  | 其中：财政资金 |  | 467.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 实现机场路与园区连通，为企业和居民生产提供有利保障。 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 通过验收部门验收，质量认定合格 |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 按时完工率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 机场路与园区已连通 |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 95% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 为开发大建创造条件，加快招商引资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 |  | 京唐智慧港通州道二期剩余工程款 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |
|  | 预算数： |  | 532.99 |  | 到位数： |  | 532.99 |  | 执行数： |  | 532.99 |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 其中：财政资金 |  | 532.99 |  | 其中：财政资金 |  | 532.99 |  | 其中：财政资金 |  | 532.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |
|  | 实现机场路与产业园区的链接，打造良好硬伤环境，为产业项目生产生活提供有利保障。 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 资金及时支付率 |  |  |  | 95% |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 打通机场路与产业园区的链接 |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 受益人满意度 |  |  |  | 90% |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 为开发大建创造条件，加快招商引资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 经十八路30米道路工程 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 26.05 |  | 到位数： |  | 26.05 |  | 执行数： |  | 26.05 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 26.05 |  | 其中：财政资金 |  | 26.05 |  | 其中：财政资金 |  | 26.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 竣工结算后按合同约定付款 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务，群众满意度较高 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 工程竣工通行率 |  |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | ≥95% |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | 95% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 加快工作进度，尽快形成网框架和市政配套服务体系，为下一步大开发大建设创造条件，加快招商引资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 经十八路、经十二路路灯箱变工程监理费 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 1.8 |  | 到位数： |  | 1.8 |  | 执行数： |  |  | 1.8 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 1.8 |  | 其中：财政资金 |  | 1.8 |  | 其中：财政资金 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 正常通电 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 通过验收的工程量占总工程量的比率 |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 验收合格率 |  |  |  | 95% |  |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意和较满意的人数占全部人数的比率 |  |  |  | ≥90% |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 路灯及信号灯电费 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 3 |  | 到位数： |  | 0.59 |  | 执行数： |  |  | 0.79 |  |  | 26.33% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 3 |  | 其中：财政资金 |  | 0.59 |  | 其中：财政资金 |  |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 保障路灯及信号灯正常使用 |  |  |  |  |  | 保障路灯及信号灯的正常使用，因机场原因并不是所有路灯都亮。 |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  | 供电标准 |  |  |  | 3个 |  |  | 3个 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 可持续影响指标 |  | 长期满足用电需求 |  |  |  | 是 |  |  | 50% |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | ≥90% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 资金合理合法运用，做到了专款专用 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 京唐智慧港开发建设指挥部租赁费 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 100 |  | 到位数： |  | 100 |  | 执行数： |  |  | 100 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 100 |  | 其中：财政资金 |  | 100 |  | 其中：财政资金 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 京唐智慧港开发建设指挥部办公场地，保障机关办公正常运行。 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 时间节点支付资金 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 可持续影响指标 |  | 能够长期较好的开展工作、展映、展播、展示，长期满足对办公场所的需求。 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 80% |  |  | 95% |  |  | 9.5 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 资金合理运用， |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 京唐智慧港523、525线路切改 工程 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 70 |  | 到位数： |  | 46.36 |  | 执行数： |  |  | 45 |  |  | 64.28% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 70 |  | 其中：财政资金 |  | 46.36 |  | 其中：财政资金 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 完成工程的30% |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务 |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金到位率 |  |  |  | 100 |  |  | 100% |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 验收通过率 |  |  |  | ≥90% |  |  | 100% |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | ≥90% |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 预算执行规范率 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 加大招商引资力度，加快引进一批体量大、带动能力强的大项目、好项目，为京唐智慧港的整体开发建设补短板、增后劲。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 京唐智慧港项目现场及指挥部提升改造 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 15.81 |  | 到位数： |  | 15.81 |  | 执行数： |  |  | 15.81 |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 15.81 |  | 其中：财政资金 |  | 15.81 |  | 其中：财政资金 |  |  | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |  |
|  |  | 迎接项目观摩现场 |  |  |  |  |  | 顺利开展观摩活动 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 |  |  | 自评得分 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 时效指标 |  | 时间节点完成项目现场布置及图版制作 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（30） |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 迎接项目观摩活动圆满完成 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  |  |  | ≥80% |  |  | 95% |  |  | 9.5 |  |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 资金合理运用 |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 积极寻找合作伙伴，维护社会稳定，积极稳妥推进新型社区建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |  |
| 一、 基本情况 |  | 项目名称 |  | 京唐智慧港周边环境提升改造费用 |  |  |  | 实施预算单位 |  | 京唐智慧港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 |  | 预算安排情况（调整后） |  |  |  | 资金到位情况 |  |  |  | 资金执行情况 |  |  |  |  |  |  | 预算执行进度 |  |  |  |
|  |  | 预算数： |  | 17.38 |  | 到位数： |  | 17.38 |  | 执行数： |  | 17.38 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 17.38 |  | 其中：财政资金 |  | 17.38 |  | 其中：财政资金 |  | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 |  | 年度预期目标 |  |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体完成率 |  |  |  |
|  |  | 打造良好营商环境 |  |  |  |  |  | 较好地完成了各项指标任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 自评得分 |  |  |  |
|  |  | 产出指标（50） |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 时间节点更换广告牌匾 |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 效益指标（30） |  | 社会效益指标 |  | 京唐智慧港周边环境有所提升 |  |  |  | 是 |  | 是 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标（10） |  | 满意度指标 |  | 群众满意率 |  |  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 预算执行率（10） |  | 预算执行率 |  | 财政拨款执行情况 |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |
|  |  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | 打造良好硬伤环境，对周边环境进行提升改造，提高工作效能，提升服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设 |  | 实施预算单位 | 京唐智慧港 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 38.85 | 到位数： | 38.85 | 执行数： | 38.85 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 38.85 | 其中：财政资金 | 38.85 | 其中：财政资金 | 38.85 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 工程按时完工 |  |  | 较好地完成了各项指标任务 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同约定验收合格的沙盘质量占总质量的比率 |  | 100% | 100% | 50 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 |  | 80% | 95% | 9.5 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金合理运用 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99.5 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 打造良好硬伤环境，对周边环境进行提升改造，提高工作效能，提升服务水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |