高新区城建局

2023年部门预算绩效文本

高新区城建局编制

2023年部门整体绩效目标

- 总体绩效目标

我局以城市建设发展为主线，大力推进市政基础设施建设，不断提升城市建设管理水平，完善城市功能、改善城市环境，为推动高新区更好更快发展而努力奋斗。一是推进开发区建设，做好居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，全面推进开发区建设管理工作。二是协调和指导城镇化建设，努力改善人居环境，提升城市形象。三是做好城市园林绿化建设、管理与维护工作，改善城市环境、打造美丽高新。四是做好市政道路施工养护、维修和应急管理工作，提升道路管理水平。五是推进生活垃圾分类工作，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。六是开展气代煤、电代煤及燃热工作，保障村民清洁取暖，燃气安全运行及保障自供热小区延长供暖补贴。

二、分项绩效目标

（一）城市园林绿化建设和管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港绿化景观建设

绩效指标：建设东路（北安道-庆丰道）等三条道路两侧绿化工程、大学道（华岩路-卫国路）等三处口袋公园及李各庄河（荣华桥-河西路桥）内新建健身步道工程、京唐智慧港经四路（纬三路—纬五路）等5条道路新建绿化景观工程、京唐智慧港纬三路（经十二路以西）南侧游园新建工程等计划于2023年12月底前完工。

（二）市政道路施工养护、维修和应急管理

绩效目标：继续推进中心区、京唐智慧港市政基础设施建设。

绩效指标：李各庄河道治理工程、检测试验费、卫国路（庆北道-大庆道）段新建环网柜工程、庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段等计划于2023年12月底前完工。

（三）住建系统综合业务管理和机关综合事务管理

绩效目标：加大工程监管力度，促进辖区建筑市场健康发展。

绩效指标：利用智慧工地管理平台，加大工程质量监督力度，实现对全区重点建设项目的全过程动态监管。

(四）开展气代煤、电代煤及燃热工作

绩效目标：保障村民清洁取暖，燃气安全运行及保障自供热小区延长供暖补贴

绩效指标：全区3个镇（办）43个双代改造村（27764气代煤改造户、1441户电代煤改造）全部实现冬季清洁取暖；保障协管员工资如期发放；聘请第三方进行燃气安全检查；保障自供热小区延长供暖补贴发放。

（五）生活垃圾分类工作

绩效目标：加快推进生活垃圾分类工作，改善人居环境，减少废弃污染，保护生态环境，有效利用资源，推动绿色发展。

绩效指标：2023年学校、医院、机关企事业单位、公共场所等公共机构垃圾分类全覆盖；建成区（街道办事处、庆北办事处）生活垃圾分类全覆盖。

- （六）农村房屋抗震改造及相关工作

- 绩效目标：完成高新区2021年、2022年农房抗震改造任务，保障房屋安全排查整治工作顺利进行。

- 绩效指标：按照《高新区农村房屋抗震改造工作实施方案》要求，完成2021年、2022年681户改造任务。对脱贫户住房安全动态监测、其他巡查发现存疑的低收入群体房屋安全及经营性自建房安全做出安全鉴定。依据《高新区关于开展农村宅基地房地一体化首次登记工作实施方案》对农村房屋安全进行安全鉴定。

- 推进海绵城市建设

- 绩效目标：改善项目周边生态环境，提升群众幸福指数。

- 绩效指标：实施惠安楼、惠仁楼、惠丰楼、惠苑楼老旧小区海绵化改造工程；中心城区火炬路（龙富南道—大庆道）等四条道路便道翻修（海绵化改造）工程；龙华道与龙泽路交叉口东南角口袋公园海绵化改造工程；会展广场生态公园海绵化改造提升工程等开工建设。

三、工作保障措施

根据我局全年工作安排，详细制定年度工作任务分解表。对每一项工作，明确分管领导、责任处室和具体责任人，预测可能存在的问题，采取措施预做准备，控制偏差，为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。

（一）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度、财务开支和审批制度、财产物资管理制度和财产清查制度，进一步规范财务管理秩序。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

农村公路养护经费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 农村公路养护经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.4万元 | 其中：财政资金 | 83.4万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补及交通附属设施维护，保障道路畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 50% | 50% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 1.县道邱柳线坑槽修补及部分乡道修补。2.用于三女河办事处组织实施的白树庄村东至崔家屯道路改扩建工程的省级补助资金18万元。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障道路畅通。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 项目完成成本资金 | 项目完成控制成本资金 |  |  | ≤83.4万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 是否在2023年底前完成 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 数量指标 | 破损道路修补率 | 年底实际完成计划破损道路修补率 |  |  | =100% | 行业标准 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 保障道路畅通 | 是否保障道路畅通 |  |  | 是 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274万元 | 其中：财政资金 | 274万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 1.按照《高新区农村房屋抗震改造工作实施方案》要求，需支付2021年、2022年631户改造任务，区级0.4万元/户，共需254万元。2.脱贫户住房安全监测，外聘三方机构对对农村六类低收入群体人员住房安全进行动态监测，对全部脱贫户及其他巡查发现存疑的低收入群体房屋安全做出安全鉴定，需10万元。3.依据《高新区关于开展农村宅基地房地一体化首次登记工作实施方案》对农村房屋安全进行安全鉴定，共计10万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 完成我区农房抗震改造任务。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 房屋安全排查整治工作顺利进行。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境 | 是否减轻地震灾害产生的房屋安全危害、是否改善居民生活环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥80% | 工作经验 |

市政建设服务中心运转经费（原高科）项目

绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 市政建设服务中心运转经费(原高科） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.79万元 | 其中：财政资金 | 95.79万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于保障市政建设服务中心正常运转所需的运行经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 85% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 保障市政建设服务中心正常运转。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提升市政建设服务中心办公条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 按照预算资金完成率 | 按照预算资金完成项目的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 交纳办公楼水电费及时率 |  |  | =100% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成量 | 《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量 |  |  | =3个 | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成率 | 实际完成城市基础设施建设工程数量与应完成城市基础设施建设工程数量之间的比率 |  |  | =100% | 工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务能力是否提升 | 业务能力提升情况 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95万元 | 其中：财政资金 | 95万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 主要用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤95万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140万元 | 其中：财政资金 | 140万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤140万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =2条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150万元 | 其中：财政资金 | 150万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤150万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =2条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90万元 | 其中：财政资金 | 90万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤90万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =3条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65万元 | 其中：财政资金 | 65万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤65万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | 100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80万元 | 其中：财政资金 | 80万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤80万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170万元 | 其中：财政资金 | 170万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤170万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

规划道路3(建设路-龙泽路）绿化工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 规划道路3(建设路-龙泽路）绿化工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 80% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤100万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130万元 | 其中：财政资金 | 130万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤130万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | 1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | 100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | 90% | 群众满意度调查结果 |

学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造工程及前期费用（民心工程）项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造工程及前期费用（民心工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108万元 | 其中：财政资金 | 108万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤108万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

高新区内绿地黄土裸露补植及龙富南道与华岩路交叉口口袋公园工程及前期费用（民心工程）项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区内绿地黄土裸露补植及龙富南道与华岩路交叉口口袋公园工程及前期费用（民心工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168万元 | 其中：财政资金 | 168万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤168万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =4条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105万元 | 其中：财政资金 | 105万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤105万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70万元 | 其中：财政资金 | 70万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤70万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =5条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84万元 | 其中：财政资金 | 84万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤84万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =1条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

高新道及周边区域综合整治工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新道及周边区域综合整治工程及前期费费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90万元 | 其中：财政资金 | 90万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 按期完工 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善高新区生态环境 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤90万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 绿化涉及标段数量 | 绿化涉及标段数量 |  |  | =3条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 群众满意度调查结果 |

高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52万元 | 其中：财政资金 | 52万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 方便群众停车。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤52万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 新建停车位数量 | 新建停车位数量 |  |  | ≥94个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众停车难问题 | 是否改善群众停车难问题 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400万元 | 其中：财政资金 | 400万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 80% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障交通出行安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤400万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 实施道路条数 | 实施道路条数 |  |  | =11条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区老旧小区自来水管网改造工程

项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区老旧小区自来水管网改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000万元 | 其中：财政资金 | 1000万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于高新区老旧小区自来水管网改造工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善居民生活用水条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤1000万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 实施改造小区数量 | 实施改造小区数量 |  |  | =13个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众用水条件 | 是否改善群众用水条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区主城区老旧便道翻修工程

项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区主城区老旧便道翻修工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83万元 | 其中：财政资金 | 83万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障交通出行安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤83万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 翻修道路条数 | 翻修道路条数 |  |  | =3条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0 | 0 |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善居民生活用水条件 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤100万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 实施改造小区数量 | 实施改造小区数量 |  |  | 1个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否改善群众用水条件 | 是否改善群众用水条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 调查结果 |

文明城创建（城市“绿，美，亮，净”提升改造）工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 文明城创建（城市“绿，美，亮，净”提升改造）工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500万元 | 其中：财政资金 | 500万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市形象。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤500万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否提高城市形象 | 是否提高城市形象 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 调查结果 |

背街小巷工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 背街小巷工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市形象。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤100万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥90% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否提高城市形象 | 是否提高城市形象 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 调查结果 |

道路挖掘恢复工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 道路挖掘恢复工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148万元 | 其中：财政资金 | 148万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤148万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否保证环境改善，保证出行 | 是否保证环境改善，保证出行 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 调查结果 |

文明城专项整治工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 文明城专项整治工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140万元 | 其中：财政资金 | 140万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市形象，改善群众生活环境。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤140万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 维修完成率 | 维修完成率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否提高城市形象，改善群众生活环境 | 是否提高城市形象，改善群众生活环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 调查结果 |

李各庄河道治理工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 李各庄河道治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380万元 | 其中：财政资金 | 380万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设及前期费支付 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤380万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

检测试验费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 检测试验费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300万元 | 其中：财政资金 | 300万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进工程保质保量施工。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤300万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287万元 | 其中：财政资金 | 287万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤287万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

卫国路（北安道-庆北道）道路工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 卫国路（北安道-庆北道）道路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600万元 | 其中：财政资金 | 1600万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤1600万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 北安道（卫国路-建设北路）三水一路及路灯工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400万元 | 其中：财政资金 | 400万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤400万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

科维街（星河东路-建设路）新建工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 科维街（星河东路-建设路）新建工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤50万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85万元 | 其中：财政资金 | 85万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤85万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

新城子158户线路改造项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 新城子158户线路改造 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64万元 | 其中：财政资金 | 64万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤64万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区道路路灯及箱变工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区道路路灯及箱变工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤100万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区10KV开闭站土建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区10KV开闭站土建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  |  | ≤50万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工完工工作量占总工作量的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 是否改善周边环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

唐山高新区市政基础设施PPP项目

2023年度政府付费及绩效评价咨询服务费

项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 唐山高新区市政基础设施PPP项目2023年度政府付费及绩效评价咨询服务费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6800万元 | 其中：财政资金 | 6800万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于2023年度运行期绩效评价，并对PPP项目公司进行付费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 50% | 50% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 完成年度2次运营期绩效评价。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善道路环境，缓解交通压力，方便群众出行。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 合同约定 |
|  | 数量指标 | 涉及道路及管网条数 | PPP项目涉及多少条道路及管网 |  |  | ≥11条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 保障居民道路出行安全 | 是否保障居民道路出行安全 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥85% | 工作经验 |

京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720万元 | 其中：财政资金 | 720万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤720万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =690米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480万元 | 其中：财政资金 | 480万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤480万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =530米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费项目绩效目标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170万元 | 其中：财政资金 | 170万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障交通出行安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤170万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =141.974米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500万元 | 其中：财政资金 | 500万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障交通出行安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤500万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =328.426米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区已完（竣）工道路交通设施工程

（京唐智慧港片区）工程费及前期费

项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区已完（竣）工道路交通设施工程（京唐智慧港片区）工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340万元 | 其中：财政资金 | 340万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障交通出行安全。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤340万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 实施道路条数 | 实施道路条数 |  |  | =11条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

规划道路7（庆丰道-北安道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 规划道路7（庆丰道-北安道）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384万元 | 其中：财政资金 | 384万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤384万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =782米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320万元 | 其中：财政资金 | 320万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤320万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =389米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区2023年度海绵城市建设项目工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区2023年度海绵城市建设项目工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费，1个示范片区（至少包含8个项目）。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 提供群众幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善项目周边生态环境。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤200万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 海绵城市建设示范项目数量 | 海绵城市建设示范项目数量 |  |  | =8个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善周边生态环境 | 是否改善周边生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

餐厨废弃物收运项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 餐厨废弃物收运项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250万元 | 其中：财政资金 | 250万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于对高新区餐厨废弃物收运处置 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 保护环境，保障居民身体健康。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 避免污染，提高卫生水平 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | 250万 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 按时收运时间 | 是否按时收运餐厨废弃物 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 收运废弃物的次数 | 每天对区内签订合同的餐饮单位收运废弃物的次数 |  |  | =1次 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 收运处置日产日清达标率 | 年底餐厨废弃物收运处置日产日清达标率 |  |  | 〉90% | 工作经验 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 提高城市卫生水平 | 是否提高了城市卫生水平 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

农村环卫保洁项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 农村环卫保洁项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 780.93万元 | 其中：财政资金 | 780.93万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于2023年高新区农村环卫保洁费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 保护环境，保障居民身体健康。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 避免污染，提高卫生水平。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | 780.93万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 按时收运时间 | 是否按时收运农村垃圾 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 农村环卫保洁年考核次数 | 农村环卫保洁年考核次数 |  |  | ≥12次 | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 日常清洁完成程度 | 农村环卫保洁日常清洁完成程度 |  |  | 无垃圾残留 | 工作经验 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 提升农村环境卫生状况 | 是否提升了农村环境卫生状况 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

智慧城建运维费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 智慧城建运维费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.36万元 | 其中：财政资金 | 158.36万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于智慧城建运维费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 及时支付运维费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 确保智慧平台正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | 158.36万 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 运维费用支付及时率 | 运维费用支付及时率 |  |  | =100% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 平台使用频次 | 平均每天使用平台时间 |  |  | >4小时 | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 确保平台正常运行 | 是否确保平台正常运行 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 效果 指标 | 社会效益指标 | 提高高新区建筑工地监督效率 | 是否提高高新区建筑工地监督效率 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥85% | 工作经验 |

生活垃圾分类项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 生活垃圾分类项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于对生活垃圾分类购置相关设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 保护环境，保障居民身体健康。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 避免污染，提高卫生水平。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | 200万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月底 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 完成垃圾分类工作涉街道办事处数量 | 完成垃圾分类工作涉街道办事处数量 |  |  | =1个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 年底生活垃圾分类达标率 | 年底生活垃圾分类达标率 |  |  | =100% | 工作经验 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境 | 是否改善城市环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

2022年高新区主城区智慧公厕采购项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2022年高新区主城区智慧公厕采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600万元 | 其中：财政资金 | 600万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于高新区2022年17座智慧公厕建设 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 改善环境、提高居民幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市品质，保护环境,提升空气质量,维持生态平衡。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程是否按期完工 | 工程是否按期完工 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 新建厕所数量等于17座 | 新建厕所数量等于17座 |  |  | =17座 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率等于100% | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 是否减少尘噪，改善生态环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2021年益民园小区提升改造项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2021年益民园小区提升改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130万元 | 其中：财政资金 | 130万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于支付2021年益民园小区提升改造项目工程尾款 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 改善环境、提高居民幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市品质，方便居民出行 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程是否按期完工 | 工程是否按期完工 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 改造小区数量 | 改造小区数量 |  |  | =1个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保障居民道路出行安全 | 保障居民道路出行安全 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

绿化租地费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 绿化租地费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1022.20万元 | 其中：财政资金 | 1022.20万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于绿化土地租金。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 90% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 完成唐山市道路绿化美化任务。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 按时发放补助资金，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本控制在预算内 |  |  | ≤1022.2万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 是否在2023年底前完成征收 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 数量指标 | 绿化土地亩数 | 完成绿化土地亩数 |  |  | ≥5950亩 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 道路绿化任务覆盖率 | 实施道路绿化范围占合同规定总范围的比率 |  |  | =100% | 合同约定 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 提升道路绿化，改善城市环境 | 是否提升道路绿化，改善城市环境 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2019年唐山市一街一景增绿工程绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2019年唐山市一街一景增绿工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159万元 | 其中：财政资金 | 159万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 按照《唐山市中心区增绿工作方案》工作安排，市达我区12条“一街一景”建设任务，其中： 1、大庆道一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，唐山住宅建设工程总公司以345.16864万元中标，已拨付工程款至80%，金额为276.134912万元，审计结束后付清尾款69.03万元。 2、庆北道、龙富南道、华岩路一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，遵化市原野园林绿化有限公司以268.90341万元中标，已拨付工程款至80%，金额为215.122728万元，审计结束后付清尾款53.78万元。 3、高新道、卫国路、协和道、丰源道、配电室路一街一景增绿工程于2019年3月21日完成招标，遵化市华禹园林绿化工程有限公司以185.546118万元中标，已拨付工程款至80%，金额为148.436894万元，审计结束后付清尾款37.11万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 90% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 对城区景观道路进行绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提升周边居民宜居环境质量。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 合同涉及道路 | 合同涉及道路 |  |  | 12条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 按合同内容是否达到养护标准 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 是否按时完成合同要求任务 |  |  | 是 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 对城区景观道路进行绿化提升 | 提升道路绿化景观效果 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2019年唐山市二环路绿化工程绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2019年唐山市二环路绿化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300万元 | 其中：财政资金 | 300万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 按照市委、市政府统一部署和唐山市《一环线绿化提升，二环路、唐古快速路道路绿化实施方案》要求，由我局牵头，联合老庄子镇人民政府、农村工作服务中心、街道办事处、庆北办事处五部门共同开展二环路两侧(22.75m)绿化工作。其中： 1.唐山市二环路（沙雾庄村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市威宇市政园林工程有限公司以322.9万元中标,目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即226.03万元。审计结束后付至100% 2.唐山市二环路（南王庄村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市住宅建设工程总公司以330万元中标,目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即231万元。审计结束后付至100% 3.唐山市二环路（老庄子村段）绿化工程于2019年3月18日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，遵化市华禹园林绿化工程有限公司以329.2万元中标,目前该工程已验收合格，按照合同约定，工程验收合格后已经支付了合同价款的70%，即230.44万元。审计结束后付至100% |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 90% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 对城区景观道路进行绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提升周边居民宜居环境质量。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 合同涉及道路 | 合同涉及道路率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 是否按合同内容达到养护标准 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 是否按时完成合同要求任务 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 |  |  | 300万元 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 对城区景观道路进行绿化提升 | 提升道路绿化景观效果 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2019年高新区游园、口袋公园改造工程绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2019年高新区游园、口袋公园改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 2019年3月21日完成招标: 1.A包游园改造工程：中标单位为唐山市经洪市政园林绿化有限公司，中标价为125万，对建设路-华岩路水系北侧进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款80%，即100万元整，待审计结束后结清尾款25万元。 2.B包口袋公园改造工程：中标单位为唐山晴川市政园林工程有限公司，中标价为129.6万，对卫国路、荣华道、协和道、龙富南道街角进行提升改造，目前该工程已经验收合格，已经支付工程款80%，即103.68万元整，待审计结束后结清尾款25.92万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 90% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 对城区景观道路街角绿地进行绿化提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提升周边居民宜居环境质量。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 合同涉及道路 | 合同涉及道路数 |  |  | 5个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 按合同内容达到养护标准 | 是否按合同内容达到养护标准 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 养护期内完成合同要求任务 | 是否按时完成合同要求任务 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 |  |  | 50万元 | 合同约定 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 对城区景观道路街角进行绿化提升 | 提升道路街角绿化景观效果 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

自来水厂财政补贴项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 自来水厂财政补贴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于京唐智慧港自来水厂运行的财政补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 保障京唐智慧港自来水厂正常运行。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 解决京唐智慧港项目自来水配套问题。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  | 数量指标 | 配套项目数量 | 配套项目数量 |  |  | ≥2 | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 保障京唐智慧港自来水厂正常运行 | 是否保障京唐智慧港自来水厂正常运行 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 完成项目时间 |  |  | 2023年12月底前 | 年度计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 |  |  | ≤50万元 | 工作经验 |
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 保障工业项目投产 | 是否保障工业项目投产 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 社会效益指标 | 解决京唐智慧港住宅等项目自来水配套问题 | 是否解决京唐智慧港住宅等项目自来水配套问题 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2019年高新区背街小巷提升整治工程绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2019年高新区背街小巷提升整治工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 根据胡国辉市长在城建工作推进座谈会上的工作部署，按照全市整治背街小巷工作实施方案要求，开展背街小巷整治工作。其中： 1、协和道（火炬路-龙泽路）提升整治工程于2019年4月4日进行招标，唐山晴川市政园林工程有限公司以284.034824万元中标，已拨付工程款至80%，金额为227.227859万元，审计结束后付清尾款； 2、同济道（火炬路-龙泽北路）提升整治工程于2019年4月4日进行招标，河北纵览矿山工程有限公司以158.640282万元中标，已拨付工程款至80%，金额为126.912225万元，审计结束后付清尾款； 3、太原路（大庆道-南开道）、太原东路（大庆道-清华道）提升整治工程于2019年4月4日进行招标，河北金鼎建筑工程集团有限公司以187.480928万元中标，已拨付工程款至80%，金额为149.984742万元，审计结束后付清尾款； 4、清华道（建设路-太原东路）提升整治工程于2019年4月4日进行招标，河南隆云建设工程有限公司以233.924031万元中标，已拨付工程款至80%，金额为187.139225万元，审计结束后付清尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 改善环境、提高居民幸福指数。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提高城市品质，方便居民出行 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程是否按期完工 | 工程是否按期完工 |  |  | 是 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 提升政治道路数 | 提升政治道路数 |  |  | =4条 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率等于100% | 工程质量合格率等于100% |  |  | ≧100% | 合同约定 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保障居民道路出行安全 | 保障居民道路出行安全 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

2022年高新区清水润城公园及河道亮化工程绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 2022年高新区清水润城公园及河道亮化工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 高新区清水润城公园及河道亮化工程：于2022年5月19日在唐山市公共资源交易中心进行了公开招标，唐山市城市市政园林绿化工程有限公司以268万元中标,该工程主要为景观照明，包括桥体亮化、河道两侧景观亮化、桥体护栏亮化、及路面破除恢复、电缆敷设、接地工程，目前该项目已经完工并完成验收，按照合同约定需支付工程款的80%，金额214.4万元，待审计结束后结清尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 90% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 提升周边居民宜居环境质量。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 合同涉及照明设备 | 合同涉及照明设备率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 |  |  | 是 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程是否按期完工 | 工程是否按期完工 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 对李哥庄河道（庆丰道-庆北道）河道、清水润城公园夜间照明景观进行提升 | 提升河道、绿化夜间景观效果 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥95% | 工作经验 |

气代煤电代煤区级补贴项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 气代煤电代煤区级补贴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 836.92万元 | 其中：财政资金 | 936.92万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 主要包括：1.冀代煤办〔2021〕33号及2021-2022采暖季区级额外补贴政策，气价补贴600万元，按政策要求，财政补贴600万，最高补贴1200方/户，共计27764户；2.村级燃气安全协管员补贴64万元（89人*500元/月*8月+89人*800元/月*4月）；3.三女河电代煤改造共1441户，用电补助0.12元/度，每户最高补助1万度电，每户最高补助1200元,需资金172.92万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 补贴如期发放。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 确保气代煤项目安全运行。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 |  |  | ≤3个 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 发放补贴完成时间 | 发放补贴完成时间 |  |  | 2023年6月底 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 补助资金到位率 | 年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率 |  |  | =100% | 工作经验 |
|  | 质量指标 | 户均投入 | 气代煤用户最高补贴2017、2018年改造160元/户，2020年改造最高补贴320元/户； |  |  | ≤320元/户 | 冀代煤办〔2021〕33号 |
| 效果 指标 | 生态效益指标 | 城市的空气质量优良天数 | 较往年是否增加了空气优良天数 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥85% | 工作经验 |

自供热小区延长供暖补贴项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 自供热小区延长供暖补贴 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50万元 | 其中：财政资金 | 50万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于4个自供热小区延长供暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 绩效 目标 | 目标1 | 补贴如期发放。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 确保温暖过冬。 |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出 指标 | 成本指标 | 发放补贴涉及小区数 | 发放补贴涉及自供热小区的个数 |  |  | ≤4个 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 发放补贴完成时间 | 发放补贴完成时间 |  |  | 2023年12月底 | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 补助资金到位率 | 年底实际到位补助资金占应到位补助资金的比率 |  |  | =100% | 工作经验 |
|  | 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 |  |  | =50万元 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥85% | 工作经验 |

创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480万元 | 其中：财政资金 | 480万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤480万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =475米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900万元 | 其中：财政资金 | 900万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 保障市政供水。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤900万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 新建输水管线长度 | 新建输水管线长度 |  |  | =3290米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众用水条件 | 是否改善群众用水条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

庆北道（建设路-火炬路）电力排管工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 庆北道（建设路-火炬路）电力排管工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300万元 | 其中：财政资金 | 300万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 40% | 40% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 项目按期完工并验收。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤300万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 电力排管敷设长度 | 电力排管敷设长度 |  |  | =12根 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 验收的工程量合格率 |  |  | =100% | 竣工验收报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障用电条件 | 是否保障用电条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 |  |  | ≥85% | 工作经验 |

高新区规划道路11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区规划道路11（大庆道—创新北道）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 930万元 | 其中：财政资金 | 930万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤930万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =1445米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区规划道路11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区规划道路11（创新北道—北安道）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140万元 | 其中：财政资金 | 140万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤140万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =377米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区北安道（学院路—西外环）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区北安道（学院路—西外环）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360万元 | 其中：财政资金 | 360万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤360万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =490米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区庆北道（规划道路11—西外环）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区庆北道（规划道路11—西外环）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390万元 | 其中：财政资金 | 390万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤390万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =650米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区庆丰道（规划道路11—学院路）给排水工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区庆丰道（规划道路11—学院路）给排水工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160万元 | 其中：财政资金 | 160万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤160万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =460米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区庆丰道（规划道路11—学院路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区庆丰道（规划道路11—学院路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600万元 | 其中：财政资金 | 600万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤600万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =460米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180万元 | 其中：财政资金 | 180万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤180万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =195米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区京唐智慧港北京路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区京唐智慧港经八路（纬六路-京唐城际铁路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120万元 | 其中：财政资金 | 120万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤120万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =230米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路）新建工程费及前期费项目绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 高新区京唐智慧港经五路（纬三路-纬四路）新建工程费及前期费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | 200万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，道路按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 改善群众交通出行条件。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤200万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 道路建设长度 | 道路建设长度 |  |  | =395米 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 | 是否改善群众交通出行条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |

城市更新工作专项资金绩效目标表

| 项目 编码 | ———— |  | 项目名称 | 城市更新工作专项资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.8万元 | 其中：财政资金 | 61.8万元 | 其他资金 |  |  |
|  | 用于工程建设和前期费。 |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 |  | 12月底 |  |
|  | 0% |  | 0% | 0% |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 确保工程顺利施工，按期完工。 |  |  |  |  |  |
|  | 目标2 | 促进经济增长，改善环境,为进区项目提供更好的配套服务。 |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制金额 |  |  | ≤61.8万元 | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按时间节点完成任务的比率 |  |  | ≥95% | 工作经验 |
|  | 数量指标 | 城市更新建设数量 | 城市更新项目数 |  |  | =1项 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 按合同规定验收合格的工程量占工程总量的比率 |  |  | =100% | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障用电条件 | 是否保障用电条件 |  |  | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比例 |  |  | ≥90% | 工作经验 |